宿州交旅集团院内园林绿化养护比选文件

- 招标条件

- 工程名称：宿州交通文化旅游集团公司院内园林绿化养护

- 招标人名称：宿州交通文化旅游投资集团有限公司

- 资金来源：自筹资金

- 二、项目概况及招标范围

- 1、项目实施地点：宿州市经开区磬云南路与鞋城七路交叉口宿州市交通文化旅游集团公司院内。

- 2、建设规模：园林绿化养护面积约15亩，含乔木、灌木、草坪和花卉等所有园林绿化，控制价：15万元（含税），工期2年。

- 3、招标范围：宿州交旅集团院内园林绿化养护全部内容，包括但不限于绿化乔木、灌木、草坪和花卉等植物的修剪、浇水、病虫害防治、中耕除草、施肥、松土、排涝、防冻、绿地保洁、垃圾清运、枯死歪斜树木清理、缺株补植。

- 三、投标人资格要求及资格审查方式

- 1、投标人资质要求：（1）具有独立法人资格且营业执照经营范围含有园林绿化工程，并在人员、技术、业绩等方面具有相应的服务能力。（2）自2015年1月1日以来承接过2个及以上类似工程，提供养护合同。

- 2、资格审查方式：现场审核。

- 四、其他相关说明

- 1、报价时须携带以下证件的原件及加盖公章的复印件壹套：（1）法人身份证或法人授权委托书及被授权人身份证；（2）企业营业执照及企业税务登记证（或三证合一）；（3）类似工程养护合同；（4）养护工程报价单；（5）无行贿犯罪行为承诺函；（6）投标保证金支付凭证。

- 2、付款方式：根据考核结果，每季度支付一次。

- 3、检查考核方式：市交旅集团成立3人考核小组，实行月考核与日常检查相结合的方式，每季度评定一次综合得分。月考核标准详见考核评分表(评分表根据季节会有调整)，每季度考核得分为月考核评分的平均分。季得分90分（含90分）以上为优秀，不扣工程款；季得分80分（含80分）以上为良好，按实际考核扣分，每分值扣100元；季得分70分（含70分）以上为合格，按实际考核扣分，每分值扣150元；季得分低于70分即为不合格，按实际考核扣分，每分值扣200元，招标方有权单方面解除承包合同；季度得分均在90分（含90分）以上者，在以后的绿地养护中享有优先养护权。

- 日常检查每周不少于1次，对发现的问题及时发整改通知养护单位，督促其限期整改，并进行及时复查。整改通知分口头通知和书面通知，若出现问题较轻，可进行口头通知，若出现问题较严重，发书面整改通知单；口头通知在限期内未完成整改，即发书面整改通知；通知单由考核小组、养护单位负责人双方签字。收到书面整改通知1次，即扣100元，月收到书面整改通知3次，当月考核即为不合格。

- 4、报价单加盖单位公章，报价采用多轮报价，报价人自行察勘现场；按最低报价确定养护单位，报价明显低于成本和已承接养护工程现状较拟投标现状差的除外。

- 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

- 5、该工程的招标代理服务费按国家现行标准执行收费（以工程中标价为代理报酬计取基数），由中标单位支付。

- 6、投标人报价应包含园林绿化养护的全部内容，以及招标范围所需的人工、苗木、材料、专业机具等，合同为总价合同，即与园林绿化养护有关的一切费用均包含在投标报价中，重大节日和活动服从招标人安排与园林绿化养护相关的突击整改活动，不再另行收取费用。

- 7、递交投标文件截止时间：	2018 年9月	13日09 时00分。

- 递交投标文件地址：宿州市磬云南路与鞋城七路交叉口，质检中心大楼826室。

- 投标保证金：1000元，须从投标企业单位账户转入宿州交通文化旅游投资集团有限公司比选文件指定账号，支付方式：转账、电汇、企业网银。

- 户  名：宿州交通文化旅游投资集团有限公司

- 开户行：中国建设银行宿州经济开发区支行

- 账  号：34001723408053003583

注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期视为投标无效。

注：未中标企业的保证金待公示期结束后三个工作日，按原渠道自动退还保证金；中标企业保证金待合同签订并履行一季度后退还保证金。

- 8、联系人：赵  工        电 话：0557-2399978，18095693150

- 招标人：宿州交通文化旅游投资集团有限公司

- 招标代理机构：宿州骏达工程管理咨询有限公司

- 比选文件发布日期：2018年9月7日

| 宿州市交旅集团院内绿化养护工程报价单 报价日期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单 位 （盖 章） |  |  |
|  |  |  |  | 联系人及方式 |  |  |
|  |  |  |  | 首次报价（元） |  | 二次报价（元） |
| 1 | 宿州交旅集团院内绿化养护工程 | 2 | 年 | 大写： |  | 大写： |
|  |  |  |  | 小写： |  | 小写： |
| 2 | 拟投入人员 情况 |  |  |  |  |  |
| 3 | 拟投入专业 机具情况 |  |  |  |  |  |

- 说明：二次报价在提交本报价单时不填写，待多轮报价时现场填写。

法人授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，

现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）	/	标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

| 法人代表人： |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权代理人： |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |
| 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  | （单位公章） |  |
| 日 | 期： |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |

法定代表人和授权代理人身份证复印件

无行贿犯罪行为承诺函

本人郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及拟派

项目的项目负责人均无行贿犯罪行为，愿意接社

会各界监督。

本公司、法定代表人及拟派项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，

依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

年    月    日

（备注：本格式供参考，具体根据各地情况提供）